厕所功能空间行人事件导航 Benchmark

Editor、数采与评测闭环继续推进方案

基于 toilet_benchmark.zip 当前代码结构审阅，并参考 InternUtopia 的任务/运行/指标分层

核心判断 当前系统已具备稳定的 authored 路径执行、人工数采、episode 归档和数据审计基础。下一阶段不应继续扩展底层行人运动，而应把 Route Editor 的输出升级为“事件模板编译产物”，补齐事件语义、有效性验证、正式 split、统一 evaluator 和 baseline。

版本：推进建议 v1.0  ｜  日期：2026-08-06

# 文档摘要

本文件不是重新设计一套系统，而是基于现有实现判断“哪些已经完成、哪些应保持不动、哪些才是正式 benchmark 的关键缺口”。审阅对象包括 authored scenario runtime、EpisodeSpec、validator、manual collection、episode recorder、dataset audit 及其测试。压缩包中未包含 sibling 包 `toilet_benchmark_ui` 的界面源码，因此对 Editor 的判断基于其标准输出 EpisodeSpec 及下游执行契约。

| 结论项 | 建议 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 定位为“功能性室内空间中的可控、可组合行人事件导航 benchmark”，而不是通用人群仿真。 |
| 保留主链路 | Route Editor → EpisodeSpec → authored runtime → Isaac People/AnimGraph；单一运动所有权设计正确。 |
| 主要重构点 | 把当前“路径级 EpisodeSpec”升级为“事件模板 + 编译后的执行计划 + 评测协议”。 |
| 首批任务 | 正式化对向通行、队尾换小便池，并补齐隔间出口遮挡、目标资源占用、洗手区交叉、门口突发流。 |
| 发布门槛 | 必须形成 event validator、oracle 可解性检查、统一 policy runner、离线 evaluator、分层 baseline 和组合泛化 split。 |

# 1. 当前实现评估：哪些已经达到可保留水平

从代码结构看，当前工作已完成一次关键收敛：旧 HuNav、Director、SmartObject 和本地运动实验已退出正式主链路，在线行人只有 `IsaacPeopleBackend` 一个运动所有者。该选择显著降低了跨模块争夺 actor 控制权的风险。

| 能力 | 当前实现证据 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 编辑—运行契约 | `toilet_benchmark_ui` 输出标准 EpisodeSpec JSON；UI 不直接驱动 Isaac。 | 正确，应继续保持 UI 与运行时隔离。 |
| 固定路径执行 | authored runtime 负责路径展开、spawn/reactivate、分段 dispatch、hold、到达和 retire。 | 已具备事件执行底座，不需要再引入自由局部行人模型。 |
| 运动所有权 | 当前仅 `IsaacPeopleBackend` 向 People/AnimGraph 下发 PathPoints。 | 是当前架构最重要的稳定性基础。 |
| 路径合法化 | `expand_authored_route()` 将编辑 waypoint 通过 walkable-map planner 连成静态可行路径，并重映射 hold。 | 优于直接回放手绘折线，应保留编译步骤。 |
| 时序原语 | 支持出生 hold、waypoint hold、无限 hold、终点保持、终点 yaw、速度与固定路径约束。 | 已经足以表达大量确定性事件。 |
| 激活隔离 | generation、ready/idle、位置/yaw 稳定样本共同构成 activation gate。 | 对多轮复用与数据可靠性很关键。 |
| 数采闭环 | 机器人 reset/settle、bag ready gate、接触判负、runtime 自然退场、manifest 和配置快照均已实现。 | 工程成熟度高，后续重点应是补事件语义而非重写采集器。 |
| 数据审计 | 自动保护 human collision/invalid simulation，人工 clean review，session 级 split，source hash 与 topic 统计。 | 适合训练数据准备；正式 benchmark split 仍需另建。 |

不建议再改的核心边界 UI 只负责创作；EpisodeSpec 是可移植契约；authored runtime 是唯一行人执行者；manual_collection_node 只负责任务、录包与判定；evaluator 不应进入运动控制模块。

# 2. 与 InternUtopia 对齐后，当前真正缺少什么

InternUtopia 值得借鉴的不是场景数量，而是“配置定义任务—Task 负责语义—Runner 负责仿真循环—Metric 独立累积—数据与算法仓库分层”的结构。你的系统在运行层已经接近这一模式，但 EpisodeSpec 目前主要描述机器人、行人路径和终止条件，尚不足以表达一个可诊断的事件 benchmark。

| 对齐层 | 当前状态 | 需要补齐 |
| --- | --- | --- |
| Canonical Task Config | EpisodeSpec 已版本化，可稳定 JSON round-trip。 | 加入 event template、actor role、trigger、conflict region、visibility 和难度维度。 |
| Task Semantic Layer | `task_type`、`semantic_goal` 仍是自由字符串。 | 建立受控 taxonomy；运行时状态不再靠路径和 agent 名称隐式推断。 |
| Runner | authored runtime 与 manual collection 已分工。 | 新增正式 EvaluationRunner，使用统一 observation/action/policy adapter。 |
| Metric | 采集端已有终止、碰撞与日志。 | 建立 step-level metric registry 和离线 evaluator，支持事件特定指标。 |
| Episode Dataset | manifest、hash、validator、session split 已有。 | 建立按事件/布局/参数/组合划分的 benchmark split，而非仅按采集 session 随机分割。 |
| Baselines | 尚未形成正式梯度。 | 至少提供静态反应式、速度感知、短期预测、oracle future 四级 baseline。 |

# 3. 目标架构：从 Route Editor 升级为 Event Episode Compiler

当前 Editor 直接输出可执行路径，适合调试，但正式 benchmark 需要保留“创作意图”和“编译后执行计划”两层。否则后续无法判断两个 episode 属于同一事件模板，难以做组合 split、难度标定和事件级统计。

Editor Project（可编辑源） ├─ 场景语义锚点 ├─ 行人角色与活动 ├─ 事件模板、触发条件、参数范围 └─ 手工 waypoint / hold ↓ compile Canonical EpisodeSpec v0.2（不可随意改写） ├─ event semantics ├─ compiled pedestrian trajectories ├─ assets / hashes / compiler metadata ├─ policy visibility └─ evaluation protocol ↓ validate Authored Runtime / Dataset Runner / Evaluation Runner ↓ Episode trace + metrics JSONL + dataset record

## 3.1 建议分离的两个文件

| 文件 | 用途 | 是否进入正式数据集 |
| --- | --- | --- |
| `.tbe` 或 editor JSON | 保存 UI 图层、控制点、可视化辅助、未编译参数与编辑历史。 | 否；作为源工程归档。 |
| Canonical EpisodeSpec JSON | 保存编译后的路径、事件语义、hash、可见性和评测条件。 | 是；由 validator 和 manifest 管理。 |

# 4. EpisodeSpec v0.2：最小必要改动

不建议大改现有 robot、pedestrian、termination 字段。应在兼容现有 authored runtime 的前提下增加一个结构化 `event` 区域，并拆开当前 `track` 所混合的两个概念。

## 4.1 修正 Track 语义

当前 `TrackType = replay / interactive / dataset` 已与新路线不完全一致：固定路径 authored event 不再是真正 interactive，而 dataset 又是运行用途，不是运动来源。建议在 schema v0.2 中分开：

motion_source: authored_path ¦ replay_trajectory run_purpose: evaluation ¦ dataset ¦ debug

旧字段可在 v0.1→v0.2 migration 中映射，避免立即破坏已有数据。

## 4.2 新增 EventSpec

event: family: resource_transition template_id: queue_tail_resource_switch version: 1.0 functional_stage: queue spatial_structure: urinal_frontage interaction_primitive: resource_switch actors: robot: ego pedestrian_03: queue_switcher trigger: type: actor_enter_region actor: robot region_id: urinal_corridor_arming conflict_region_id: urinal_corridor_conflict expected_conflict: min_ttc_sec: 0.8 max_ttc_sec: 3.0 completion: type: all_actors_clear_region evaluation_profile: queue_switch_v1

## 4.3 PedestrianSpec 增加语义，不改执行字段

| 新增字段 | 示例 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| role | `queue_switcher`、`opposing_walker`、`static_waiter` | 明确该行人在事件中的功能，避免 evaluator 从轨迹猜测。 |
| activity | `queue_for_urinal`、`exit_restroom`、`walk_to_sink` | 体现目的驱动，而非仅有 `semantic_goal`。 |
| trajectory_profile | `constant`、`stop_and_go`、`delayed_start` | 在固定路径下增加可控运动变化。 |
| visibility_class | `observable`、`occluded_until_region` | 支持遮挡事件与首次可观测时刻评测。 |

## 4.4 强制记录编译与资产证据

`editor_project_hash`：源工程内容 hash。

`compiler_version`：路径展开与 schema 编译版本。

`compiled_episode_hash`：canonical JSON hash。

`walkable_map_hash`、`scene_collision_fingerprint`、`semantic_map_version`。

`robot_profile`、`sensor_profile`、`control_frequency_hz`。

现有 `assets` 和 `metadata` 已可承载这些字段，但正式版本应定义必填项并由 validator 检查，不应继续作为无约束字典。

# 5. 事件分类：厕所特色应如何系统化

不建议只用 Crossing、Head-on、Queue 等通用几何标签。厕所的差异化来自“功能活动、空间结构和事件原语”的组合。一个 episode 应同时拥有三个轴上的标签。

| 分类轴 | 候选值 | 回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 功能活动阶段 | enter、select_resource、approach、queue、use、transfer_to_sink、exit | 行人为什么移动或停留？ |
| 空间结构 | entrance_portal、stall_exit、narrow_corridor、blind_corner、urinal_frontage、sink_frontage | 冲突由什么空间结构产生？ |
| 交互事件原语 | static_occupancy、opposing_flow、crossing、merging、stop_and_go、resource_switch、queue_change、occluded_emergence | 机器人具体需要解决什么决策问题？ |

分类公式 事件类别 = 功能活动阶段 × 空间结构 × 交互原语。这样既保留厕所语义，又能迁移到医院、电梯厅、食堂和商店。

# 6. v0.1 建议冻结的六个事件族

首版不追求完整“厕所生态”，而是冻结少量能稳定区分算法的高密度事件。你已完成的两个场景应作为前两类正式化，而不是继续停留在示例 JSON。

| 事件族 | 当前基础 | 核心能力 | 必须加入的正式化内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Narrow Head-on | 已实现对向运动。 | 速度调节、窄通道会车、避免振荡。 | 冲突区、初始 TTC 档位、通道宽度标签、oracle 可解检查。 |
| Queue-tail Resource Switch | 已实现队尾改换小便池。 | 资源变化识别、横穿预测、队列结构理解。 | 角色 `queue_switcher`、资源状态事件、换位触发时刻、队列区域侵入指标。 |
| Stall-exit Occluded Crossing | 建议下一优先级。 | 遮挡后风险响应、探出/等待策略。 | 首次可观测时刻、反应时间、冲突区进入时 TTC。 |
| Goal Resource Occupied | 基于静止/无限 hold 可直接表达。 | 动态占用、等待位置、社会区域约束。 | 资源使用区、合法等待区、替代目标协议。 |
| Urinal-to-Sink Crossing | 基于多段路径和 hold 可表达。 | 目的性转场、交叉冲突预测。 | 活动链标签、转场触发、交叉点难度。 |
| Doorway Burst / Queue Passing | 基于多行人 delayed start 可表达。 | 短时流量、间隙选择、群体结构绕行。 | burst 时序、门容量/队列 polygon、禁止穿队指标。 |

# 7. Event Validator：这是下一阶段最重要的新模块

现有 validator 主要检查 schema、ID、有限数值、资源存在和人数一致性；walkable-map planner 能验证静态路径。但正式事件还需要验证“事件是否真的发生、是否可解、难度是否符合标签”。

| 验证层 | 检查项 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 静态合法性 | 路径不穿墙、出生点/hold 点可行、初始包络不重叠、角色与资源存在。 | schema/static pass 或 invalid。 |
| 时序合法性 | 触发可达、行人能在 timeout 内激活/完成、hold 不形成无意永久阻塞。 | timeline pass 或 unreachable trigger。 |
| 事件有效性 | 机器人参考轨迹与行人轨迹在 conflict region 内产生规定 TTC/距离窗口。 | valid interaction / weak interaction。 |
| 可解性 | oracle future planner 能无碰撞完成；至少存在一条满足约束的策略。 | solvable / impossible。 |
| 难度标定 | 根据 TTC、可通行宽度、遮挡时长、行人数、等待代价等计算 easy/medium/hard。 | difficulty vector + level。 |
| 运行回归 | 相同 episode 多次执行的轨迹、事件时刻和终态漂移在容差内。 | runtime reproducibility report。 |

## 7.1 建议的难度向量

difficulty: pedestrian_count: 2 min_initial_ttc_sec: 1.4 conflict_width_m: 1.05 occlusion_duration_sec: 0.0 static_free_width_m: 0.72 event_duration_sec: 8.5 required_wait_time_sec: 1.8 composition_order: 1 level: medium

不要只手工填写 `level: medium`。level 应由明确维度和阈值推导，并允许保留连续值，便于后续分析性能退化曲线。

# 8. 数采链路需要对齐改进的地方

现有人工数采在 reset、录包、碰撞判负、退出清理和质量审核方面已经较完整。下一步主要是让每条示范具备事件语义和阶段对齐信息。

| 改进项 | 具体做法 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 记录 event trace | 新增事件话题或写入 events.jsonl：armed、active、conflict_entered、resolved、completed。 | 支持按事件阶段切片训练和离线重算指标。 |
| 记录 canonical hash | metadata 同时保存 editor source hash、compiled episode hash、compiler version。 | 避免编辑器修改后旧数据语义漂移。 |
| 区分三类数据 | clean demonstration、valid task failure、invalid simulation；继续保持自动保护标签。 | 失败数据可用于风险/恢复研究，但不能混入首版 BC。 |
| 增加 event descriptors | index.jsonl 增加 family/template/layout/difficulty/roles。 | 支持按事件族统计与采样。 |
| 保留两套 split | 训练示范仍按 session split；benchmark episode 另按事件/布局/参数组合 split。 | 避免把操作员/时间相关性与泛化评测混为一谈。 |
| 首帧对齐审计 | 记录 policy-ready、pedestrian-active、bag-ready、first-action 的时间差。 | 保证观察—动作—事件时序可用于学习。 |

重要边界 人工数采数据集和正式 benchmark episode dataset 是两个不同产物：前者服务训练，后者服务公平评测。它们可以共享 EpisodeSpec 和事件 taxonomy，但不能使用同一套随机 session split 代替测试集设计。

# 9. 正式评测层：固定行人事件的优势如何转化为指标

行人不响应机器人后，不应再报告“机器人导致行人绕行/延误”等双向交互指标。应聚焦机器人在已知观测、未知未来脚本条件下的安全与决策质量。

| 指标层 | 通用指标 | 事件特定指标 |
| --- | --- | --- |
| 任务 | Success、SPL、完成时间、超时率。 | 事件是否完成、是否错过合法通行窗口。 |
| 安全 | 人机碰撞、场景碰撞、最小距离、最小 TTC。 | 进入冲突区时 TTC、首次可观测后的反应时间。 |
| 社会/空间 | 个人空间侵入时间、非法区域侵入。 | 队列 polygon 穿越、资源使用区侵入、门中心停滞。 |
| 控制质量 | 停止时间、deadlock、速度振荡、加速度与 jerk。 | 事件解除后恢复延迟、无必要急刹次数。 |
| 诊断 | 按 scene、difficulty、event family 聚合。 | failure taxonomy：late braking、false wait、queue cut、forced collision 等。 |

## 9.1 Policy 可见性必须冻结

正式 policy 只读取声明的 LiDAR、机器人状态、目标和可选历史窗口。

完整固定路径、未来位置、隐藏 hold 时间、event trigger 和冲突区只对 evaluator/oracle 可见。

结果文件由官方 runner 生成，evaluator 可从原始 trace 离线重算并检查 episode 是否缺失或重复。

# 10. Baseline 梯度

| 层级 | Baseline | 信息条件 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下界 | Goal/straight controller | 仅目标与基础避障 | 确认任务不是无动态理解也能轻易通过。 |
| 经典 | Nav2/DWA 或当前静态 planner | LiDAR，将行人视为即时障碍 | 提供反应式导航基准。 |
| 动态 | Velocity-aware planner | 当前行人位置与估计速度 | 验证运动趋势估计价值。 |
| 预测 | Short-horizon prediction + MPC | 观测历史预测未来短轨迹 | 作为主要强 baseline。 |
| 上界 | Oracle future planner | 读取完整 authored trajectory | 验证 episode 可解并估计性能上限，不进入正式排名。 |

# 11. Benchmark split：使用事件编辑器做组合泛化

| Split | 定义 | 建议用途 |
| --- | --- | --- |
| Seen-event / Seen-layout | 事件模板和布局均见过，仅变化速度、hold、人数和触发偏移。 | 基础性能与调参。 |
| Seen-event / Unseen-layout | 相同事件出现在不同厕所布局、通道宽度或资源排列。 | 几何泛化。 |
| Unseen-parameter | 测试更高速度、更短 TTC、更多行人或更长遮挡。 | 分布外参数鲁棒性。 |
| Compositional-unseen | 训练见过单独事件，测试组合两个事件，如对向流 + 队尾换位。 | 事件组合泛化，是 Editor 最大优势。 |
| Unseen-event | 保留一个完整事件模板仅用于测试。 | 检测策略是否只记忆模板。 |

# 12. 推进顺序与验收门槛

以下顺序优先保证 benchmark 闭环，而不是事件数量。每一阶段都应产生可独立验收的产物。

| 阶段 | 主要工作 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| M1：Schema 与 Compiler | 定义 EventSpec、role/activity、motion_source/run_purpose、hash；实现 v0.1→v0.2 migration。 | 现有示例全部可迁移；canonical JSON 字节稳定；Editor 输出可编译。 |
| M2：Event Validator | 补静态、时序、冲突、可解性和难度检查。 | 对向与队尾换位均能自动判定 valid/invalid，并输出难度向量。 |
| M3：Evaluation Runner | 冻结 observation/action、policy adapter、trace 和离线 evaluator。 | 同一 policy 可批量跑完整 manifest；指标可离线重算。 |
| M4：六事件 v0.1 | 正式化六个事件族，每类 easy/medium/hard 和多个参数实例。 | 每个 episode 通过 validator；oracle 高成功；简单 baseline 存在明显性能梯度。 |
| M5：数据与基线 | 事件对齐数采、训练索引、四级 baseline、组合 split。 | 训练数据与测试数据无泄漏；结果可按事件/难度/布局聚合。 |
| M6：发布冻结 | Benchmark Card、资产 hash、版本、结果 schema、复现脚本。 | 新机器按文档可运行；缺失/非法结果会被 evaluator 拒绝。 |

# 13. 近期只做的三件事

把“对向运动”和“队尾换小便池”迁移为正式 EventSpec，补 role、trigger、conflict region、difficulty 和 evaluation profile。

实现 Event Validator 的最小闭环：初始重叠、静态路径、冲突真实性、TTC 档位和 oracle 可解性。

建立 EvaluationRunner + evaluator，先让四级 baseline 在这两个事件上形成可解释的性能梯度，再新增其他事件。

停止条件 在以上三项完成前，不建议继续大量增加行人动画、角色模型或场景数量。否则会扩充资产，但不会提高 benchmark 的学术可比较性。

# 14. 建议的代码目录调整

toilet_benchmark/ ├── editor_contract/ # Editor project 与 compiler schema │ ├── source_schema.py │ └── compiler.py ├── episodes/ │ ├── schema.py # Canonical EpisodeSpec v0.2 │ ├── migration.py │ ├── validator.py │ ├── manifest.py │ └── splits.py ├── events/ │ ├── taxonomy.py │ ├── triggers.py │ ├── templates/ │ └── validity.py ├── tracks/ │ ├── authored_scenario.py # 保持唯一在线行人执行 │ ├── replay.py │ └── evaluation_runner.py ├── evaluation/ │ ├── metric.py │ ├── event_metrics.py │ ├── evaluator.py │ └── aggregate.py ├── dataset/ # 继续服务示范数据审计与导出 └── baselines/

# 15. 最终项目表述建议

可将项目描述收敛为：

推荐表述 本项目构建面向功能性室内空间的目的驱动行人事件社会导航 benchmark。系统通过可编辑、可组合、确定性执行的行人活动事件，评估机器人在资源占用、排队变化、遮挡出现、狭窄通行和活动转场中的安全导航、短期预测与决策能力。

这一表述不会宣称不具备的双向人群协商能力，同时能突出厕所场景相较普通走廊随机行人的核心差异：资源目的性、活动阶段、静止—运动切换、排队结构和狭窄遮挡。

# 附录 A：本次代码审阅依据

主要审阅文件：

• docs/CURRENT_ARCHITECTURE_CN.md

• docs/manual_collection_cn.md

• docs/dataset_preparation_cn.md

• docs/benchmark_design_cn.md

• toilet_benchmark/tracks/authored_scenario.py

• toilet_benchmark/tracks/authored_scenario_core.py

• toilet_benchmark/episodes/schema.py

• toilet_benchmark/episodes/validator.py

• toilet_benchmark/episodes/manifest.py

• toilet_benchmark/episode_recorder.py

• toilet_benchmark/manual_collection_node.py

• toilet_benchmark/dataset/audit.py

• test/test_authored_scenario.py

• test/test_collection_scenarios.py

• test/test_dataset_audit.py

• test/test_episode_schema.py

审阅限制：压缩包未包含 `toilet_benchmark_ui` 的具体 GUI 源码，因此本文未评价界面交互、编辑效率和可视化设计，只评价 Editor 输出契约以及 authored runtime、数采与数据审计的下游实现。